东风物流集团股份有限公司

技术任务书

——采购融合升级二期项目

2024年 3月

| 批准 |  |
| --- | --- |
| 会审 |  |
| 审核 |  |
| 编制 |  |

目录

一、项目目标	5

二、项目范围	5

三、系统总体架构	6

四、功能需求	9

4.1 基础数据管理	9

4.2 物料管理	9

4.3 采购需求	9

4.4 供应商管理	9

4.5采购方案编制	10

4.6 评委库管理	10

4.7采购结果管理	10

4.8 合同管理	10

4.9 可视化管理	10

4.10 报表管理	11

4.11 移动端管理	11

4.12其他功能	11

五、接口需求	11

六、非功能性需求	13

6.1系统安全需求	13

6.2支持环境	13

6.3系统可靠性需求	13

6.4系统扩展性需求	14

6.5易维护性	14

6.6系统架构需求	14

七、系统安全策略和权限设计方案要求	14

7.1系统安全策略	14

7.1.1访问控制	14

7.1.2强制授权管理	14

7.1.3数据变更记录	15

7.1.4用户登陆记录	15

7.1.5文件存储安全	15

7.1.6系统日志记录	15

7.1.7有关管理制度	15

7.2系统权限设计方案	15

八、项目管理	15

8.1、项目过程	15

8.2、工作方式	19

8.3、人员要求	19

8.4、开发质量	20

8.5、项目变更	20

九、培训	21

9.1、培训内容	21

9.2、培训地点、对象、组织、时间、方式	22

9.3、培训效果	22

十、项目验收	22

10.1、验收标准	22

10.2、验收方式	23

10.3、验收文档	23

十一、维护	23

11.1、维护类型	23

11.2、维护目标	23

11.3、维护范围	24

11.4、维护方式/ 内容	24

11.5 运维费用说明	24

十二、版权	25

12.1知识产权	25

12.2授权许可	25

十三 报价、付款方式	25

13.1 报价要求：	25

13.2 付款方式：	25

十四 违约	25

- 一、项目目标

通过本项目实施，达成物流集团采购领域数字化转型目标中的规划需求，实现供应商资源管理等功能，同时对2022年系统上线以来各单位提出的功能进行优化。

本项目目标如下：

1）根据需求任务书的需求，建立供应商资源管理等功能，优化现采购管理系统功能；

2）实现各流程关键数据的可视化：包括采购过程数据、供应商资源（含运输、仓储、服务、货物供应等）；

3）实现2.5项所述的系统集成。

- 二、项目范围

2.1、管理规划

  - 进行管理现状调研及需求评估，实现对标及差异分析；

  - 进行管理体系规划及架构设计，完成管理系统功能架构、集成架构和安全架构设计。

  - 管理项目过程

管理系统项目过程包括：需求分析、系统设计、系统开发、综合测试、业务测试和实施推广等软件过程。

2.3、业务调研范围

本次项目业务调研范围包括本次项目实施范围包括东风物流集团总部、事业部及下属子公司。

2.4、实施范围

本次项目实施范围包括东风物流集团总部、事业部及下属子公司，预计清单如下：

| 东风物流集团股份有限公司及其所属分子公司清单 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 东风物流集团股份有限公司 |
| 2 | 风神物流有限公司 |
| 3 | 东风车城物流有限公司 |
| 4 | 大连风神物流有限公司 |
| 5 | 襄阳风神物流有限公司 |
| 6 | 东风物流（武汉）有限公司 |
| 7 | 东风襄阳物流工贸有限公司 |
| 8 | 郑州风神物流有限公司 |
| 9 | 广州东铁汽车物流有限公司 |
| 10 | 广州飞梭云供应链有限公司 |
| 11 | 广州东风日梱物流有限公司 |

说明：

最终上线清单以项目正式上线判定为准，如有新增，新增公司数量≤3家且采购业务逻辑需与已推广公司一致。

2.5、集成范围

本系统与其他系统进行接口对接的范围包括客户端系统、办公协同系统、业财平台、主数据系统、财务共享中心、东风法务系统、运输管理平台（OTWB)、企查查。（以系统服务商调研结果为准）

- 三、系统总体架构

3.1采购管理系统已实现的功能如下，其中部分功能需要优化（以实际进场后详细调研为准）：

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 优化需求 | 优化需求关键点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础规则配置 | 采购基础规则 | √ | 采购类参考、人员调整配置、模板配置 |
| 2 |  | 合同基础规则 |  |  |
| 3 |  | 准入规则设置 |  |  |
| 4 | 投资计划 | 投资计划管理 |  |  |
| 5 |  | 投资看板 |  |  |
| 6 | 物料库 | 物料录入 | √ | 分级、录入、变更、作废 |
| 7 |  | 物料审批 |  |  |
| 8 |  | 物料库查询 |  |  |
| 9 | 采购管理 | 请购单编制 | √ | 国际物流、集分签、提醒配置、模板指引 |
| 10 |  | 需求变更编制 |  |  |
| 11 |  | 寻源管理 | √ | 寻源、导入、核查 |
| 12 |  | 采购计划 |  |  |
| 13 |  | 采购看板 | √ | 显示、全流程展示 |
| 14 |  | 采购方案编制 | √ | 编制、变更、上传、采购率统计 |
| 15 |  | 采购说明文件 | √ | 适配线上报价 |
| 16 |  | 采购结果编制 | √ | 编制、预警、上传、模板指引 |
| 17 | 合同管理 | 合同编制 | √ | 倒签识别、补签记录、文件显示、对接东风法务系统 |
| 18 |  | 合同终止 |  |  |
| 19 |  | 履约金管理 |  |  |
| 20 |  | 合同看板 | √ | 显示已付与剩余额、对接业财、对接财务共享 |
| 21 | 订单管理 | 开口订单 |  |  |
| 22 |  | 闭口订单 |  |  |
| 23 |  | 付款申请 |  |  |
| 24 | 供应商管理 | 注册确认 | √ | 提醒、上传 |
| 25 |  | 准入评审 | √ | 配置、分级、流程、评审、评审保存、跨页选、查询 |
| 26 |  | 准入会签 |  |  |
| 27 |  | 邀请码管理 |  |  |
| 28 |  | 变更确认 |  |  |
| 29 |  | 门户内容管理 |  |  |
| 30 |  | 供应商库 |  |  |
| 31 |  | 联系人 |  |  |
| 32 |  | 银行账户 |  |  |
| 33 |  | 黑名单管理 |  |  |
| 34 |  | 退出申请 |  |  |
| 35 |  | 问卷模板管理 |  |  |
| 36 |  | 发起评价 |  |  |
| 37 |  | 执行评价 | √ | 配置、提醒、查询、与约谈及清退联动 |
| 38 |  | 问卷调查 |  |  |
| 39 | 供应商门户 | 首页 |  |  |
| 40 |  | 资质管理 |  |  |
| 41 |  | 准入申请 |  |  |
| 42 |  | 退出申请 |  |  |
| 43 |  | 准入保证金 | √ | 适配线上报价 |
| 44 |  | 履约保证金 |  |  |
| 45 |  | 合同管理 |  |  |
| 46 |  | 开口订单 |  |  |
| 47 |  | 闭口订单 |  |  |
| 48 |  | 问卷调查 |  |  |
| 49 |  | 个人中心 |  |  |
| 50 |  | 基本信息 |  |  |
| 51 |  | 账号信息 |  |  |
| 52 |  | 变更信息 |  |  |
| 53 |  | 消息中心 |  |  |
| 54 | APP审批 | 审批功能 |  |  |
| 55 | 接口模块 | 接口模块 | √ | 计费公式维护适配OTWB结算 |

3.2新增的需求清单（以实际进场后详细调研为准）：

| 序号 | 需求项目 | 需求子项 | 需求关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求 | 采购公示信息 | 根据配置的模板生成公示信息 |
| 2 | 供应商管理 | 廉洁告知管理 | 发送规则、发函、查询 |
| 3 | 供应商资源管理 | 供应商资源管理 | 发布、审核、配置、可视化查询、清单查询、导出 |
| 4 | 评委库管理 | 评委入库管理 | 建立评委库、入库审批 |
| 5 |  | 评委出库管理 | 评委出库审批 |
| 6 |  | 评委台账管理 | 查询、导出 |
| 7 | 可视化管理 | 采购&供应商可视化 | 一览展示采购节点，如请购单、寻源结果、采购方案、采购结果、结项、合同；供应商节点，如订单下达、备货、交验、对账、开票、付款结算等 |
| 8 | 报表管理 | 报表管理 | 3份报表 |
| 9 | 移动端管理 | 移动端管理 | 注册、订单、合同、支付 |
| 10 | 流程配置 | 流程配置 | 配置、调整 |
| 11 | 接口 | OTWB接口 | 运输相关信息接口 |
| 12 |  | 办公协同系统接口 | 采购决策会议纪要接口 |

# 四、功能需求

详细功能性需求参见附件《采购融合升级二期项目需求任务书》。

- 4.1 基础数据管理

4.1.1 采购规则配置

优化原“采购规则配置”功能，适配制度调整，增加采购类别及采购子类参考系管理功能，支持人员调整时可配置，支持模板文件可配置。

- 4.2 物料管理

优化系统原物料分级管理、物料录入功能，增加支持物料信息变更及作废流程。

- 4.3 采购需求

4.3.1 请购单编制

优化系统原请购单编制页面内容和相关校验逻辑，支持物料导入功能，支持国际物流业务需求。支持集采提报需求至归口审核汇总，合同可集签或分签。可根据配置提醒超高预算。可根据类别提供模板参考指引。

4.3.2采购寻源

优化系统原寻源管理功能，支持寻源导入，优化核查逻辑。

4.3.3采购信息公示

支持采购方案、结果按照模板生成公示信息，接入供应商门户管理对外公示。

- 4.4 供应商管理

4.4.1 供应商注册

优化系统原注册提醒功能，并增加相关《承诺书》上传功能。

4.4.2 供应商准入

优化系统原准入规则配置、准入类别分级、准入申请流程、准入评审等相关功能，支持准入评审保存、跨页选择、按类别模糊查询。

4.4.3 供应商资源管理

支持供应商发布、审核资源，各类资源属性可配置，支持查询结合地图可视化的资源分布图。

优化系统原“供应商清单查阅”功能，增加查询维度，支持导出。

4.4.4供应商评价

优化系统原供应商评价规则配置功能，支持评价提醒、结果查询与报表，并与供应商约谈、清退功能联动。

4.4.5廉洁告知管理

支持节假日告知函发送功能，发送模板、发送范围、发送时间等可配置，支持生成结果报表。

- 4.5采购方案编制

优化系统原采购方案编制功能，支持需求变更，支持公示信息上传，支持公开采购率统计报表。可提供模板参考指引。

- 4.6 评委库管理

4.6.1 评委入库管理

支持建立评委库，支持评委入库申请流程审批，并且同一评委可纳入多个评审类别。

4.6.2 评委出库管理

支持评委出库申请流程的审批。

4.6.3 评委台账管理

支持多维度查询评委信息，并支持信息导出。

- 4.7采购结果管理

4.7.1采购结果编制

优化系统原采购结果编制相关显示和预警功能，支持公示信息上传。

4.7.2采购看板

优化系统原采购看板显示功能和数据权限，支持展示完整的采购审批流程。

- 4.8 合同管理

4.8.1合同编制

优化系统原合同编制相关签订、支付和预警等功能，支持合同倒签的识别处理和报表，支持合同变更后签订补充协议的记录及变更前后文件显示，与东风法务系统对接。

4.8.2合同清单

优化系统原合同清单有关筛选、导出等功能，支持与业财系统、财务共享系统对接，显示已付款金额、合同剩余金额等数据。

- 4.9 可视化管理

一览展示采购节点状态，如请购单、寻源结果、采购方案、采购结果、结项、合同；提供供应商节点可视化数据支持，如订单下达、交验、对账、开票、付款结算等。

- 4.10 报表管理

支持生成包括但不限于以下报表：采购降本报表、供应商评价报表、公开采购率报表、合同倒签报表、已结项项目统计表等。

- 4.11 移动端管理

移动端（小程序或APP）支持但不限于：增加供应商注册、接收/确定订单、确认合同、支付确认等功能。

- 4.12其他功能

优化流程配置，提升可配置性，适应随授权调整产生的流程适配需求。

- 五、接口需求

系统间关系梳理如下，包含但不限于如下信息传输，具体以实际进场调研为准。

主要系统接口如下（具体接口以实际进场调研为准）:

| 序号 | 领域 | 信息流名称 | 数据源 | 发送方 | 接收方 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事 | 组织主数据 | 智能人事系统 | 主数据管理系统 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 2 | 人事 | 部门主数据 | 智能人事系统 | 主数据管理系统 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 3 | 人事 | 岗位主数据 | 智能人事系统 | 主数据管理系统 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 4 | 人事 | 人员主数据 | 智能人事系统 | 主数据管理系统 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 5 | 采购 | 车型主数据 | 资源管理系统 | 主数据管理系统 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 6 | 采购 | 供应商主数据 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 主数据管理系统 | 已实现 |
| 7 | 采购 | 运输合同 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 主数据管理系统 | 已实现 |
| 8 | 采购 | 运输费率 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 主数据管理系统 | 已实现 |
| 9 | 采购 | 车辆采购申请 | OTWB | 主数据管理系统 | 采购管理系统 | 待建 |
| 10 | 采购 | 线路申请 | OTWB | 主数据管理系统 | 采购管理系统 | 待建 |
| 11 | 采购 | 承运商评价 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | OTWB | 待建 |
| 12 | 办公 | 待办信息 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 客户端系统 | 已实现 |
| 13 | 办公 | 已办结果 | 客户端系统 | 客户端系统 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 14 | 办公 | 公文号 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 办公协同系统 | 待建 |
| 15 | 办公 | 会议纪要 | 办公协同系统 | 办公协同系统 | 采购管理系统 | 待建 |
| 16 | 财务 | 投资预算执行 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 业财平台 | 已实现 |
| 17 | 财务 | 付款单 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 业财平台 | 已实现 |
| 18 | 财务 | 资产服务结果 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 业财平台 | 已实现 |
| 19 | 财务 | 投资预算计划 | 业财平台 | 业财平台 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 20 | 财务 | 付款结果 | 业财平台 | 业财平台 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 21 | 财务 | 资产服务申请 | 业财平台 | 业财平台 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 22 | 财务 | 费用执行 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 财务共享中心 | 已实现 |
| 23 | 财务 | 费用预算计划 | 财务共享中心 | 财务共享中心 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 24 | 法务 | 合同信息 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 东风法务系统 | 已实现 |
| 25 | 法务 | 合同审批结果 | 东风法务系统 | 东风法务系统 | 采购管理系统 | 已实现 |
| 26 | 采购 | 供应商资源 | 企查查 | 企查查 | 采购管理系统 | 已实现 |

- 六、非功能性需求

- 6.1系统安全需求

系统建设信息安全方面要求需满足《GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级系统评测标准。

- 6.2支持环境

所有硬件、软件都必须符合东风集团信创要求，具体要求待系统服务商进场后交流。

（1）软件架构

系统开发基于现采购管理系统的开发架构(标准成熟的J2EE技术构建)，客户端支持使用主流浏览器，如Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple Safari等。

（2）应用服务器

标准J2EE应用服务器。

（3）数据库

支持主流的开源数据库系统。

（4）硬件环境

系统基础设施必须保证三年业务数据运行下的性能要求。

- 6.3系统可靠性需求

- 支持多台服务器和集群技术。

- 系统必须能恢复直至系统发生故障前的最后一次成功完成的事务处理的所有数据。

- 连接速度测试指标：每次合法的页面访问和信息下载的占有时间，在正常网络连接基础上不超过5s。

- 压力测试指标：根据各应用场景并发用户数做压力测试，达到系统运行速度性能指标。

- 系统运行速度性能指标:正常业务执行时间< 5s、非统计性查询响应时间≤5s、统计性查询响应时间≤30s、领导决策分析类报表形成时间< 30s。

- 系统应提供7×24 小时的连续运行，系统运行的稳定性需保持在99%，单次重大故障的停机时间<1小时。

- 服务器 CPU 平均负载 <70%。

- 6.4系统扩展性需求

系统应充分考虑与相关应用系统的集成，应具有较强的可扩展性，对接口、功能等模块，能通过参数、模板的配置，快速实现系统功能的扩展，支持WEB SERVICES、SOCKET等多种接口传输方式。

- 6.5易维护性

管理系统的部署、使用及管理以简便、易于操作、方便使用为准则。提供灵活的配置管理支持，降低应用管理、维护的成本，提高应用的可配置性，实现各个功能模块的易维护。

- 6.6系统架构需求

- 系统可以实现集中或者分布式部署及能够支持集群，移动应用端采用APP和微信小程序，同时要与东风物流集团现有的APP及小程序相兼容。系统需在东风物流集团客户端实现单点登录。

- 系统采用标准体系结构，支持多种平台，系统兼容性良好。

- 七、系统安全策略和权限设计方案要求

- 7.1系统安全策略

- 7.1.1访问控制

客户端与服务器端采用SSL传输，通过用户名加口令的方式登陆，密码的设置必须由数字+大小写字母+特殊字符组成，长度不少于8位。

- 7.1.2强制授权管理

授权管理要实现对系统功能菜单和访问数据（表、字段、记录）等多个维护进行灵活定义的权限控制，包括功能菜单的访问和禁止访问，数据权限的读、写、查询等；同时要具备用户组，角色，用户等授权层级体系。

- 7.1.3数据变更记录

对运输模板的变更，涉及到表或字段等重要信息的增加、删除、修改，系统必须能提供变更日志和查询，如变更的日期、时间、用户、原始值、变更后的值。

- 7.1.4用户登陆记录

系统必须提供详细的用户使用日志，包括用户名、客户端机器IP和机器名、登陆时间、活动时间、操作的功能、操作的数据内容等。

- 7.1.5文件存储安全

采购管理系统的配置文件、接口传输文件等必须有安全策略。

- 7.1.6系统日志记录

全方面的记录采购管理系统各种的日志，包括登陆日志、错误日志、操作日志、接口集成日志等。

- 7.1.7有关管理制度

- 制定安全管理的制度，以加强相关人员的信息安全意识，规范并约束相关人员的操作，明确职责，落实到人。如用户和权限管理制度，流程审批制度，系统安全管理制度等度。

- 7.2系统权限设计方案

- 根据系统项目经验和对东风物流集团需求的理解，设计组织机构和权限的方案。

- 八、项目管理

- 8.1、项目过程

1）乙方未经甲方同意不允许将项目外包给第三方公司，否则，甲方有权终止本合同，由此导致的甲方所有损失均由乙方承担。

2）项目过程中，乙方须按照甲方的软件体系过程展开系统建设，针对项目具体采用的过程及活动产出内容，由甲方项目组确定并保留最终解析权。项目过程及活动产出如下表所示。

| 序号 | 阶段 | 主任务 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 需求分析 | 业务流程收集整理 | 业务流程 | 按模块细分 |
| 1 |  | 业务单据收集整理 |  | 按模块细分 |
| 2 |  | 业务报表收集整理 |  |  |
| 3 |  | 业务接口收集整理 | 业务接口 |  |
| 4 |  | 业务组织角色收集整理 |  |  |
| 5 |  | 功能清单-整理编制 |  |  |
| 6 |  | 功能清单-评审 | 功能清单 |  |
| 7 |  | 需求规格说明书-编制 | 需求规格说明书（含会签） | 项目术语，背景，目标，范围， |
| 8 |  | 需求规格说明书-评审 |  |  |
| 9 |  | demo-设计 | demo | 按模块细分 |
| 10 |  | demo-评审 |  |  |
| 11 |  | 系统设计阶段计划 |  | 以项目管理系统的计划完成为准 |
| 12 |  | 需求分析评审会 |  |  |
| 13 |  | 需求分析评审判定会签表 | 需求分析评审判定会签表 |  |
| 14 | 系统设计 | 接口设计 | 接口设计说明书 | 包含内/外部接口设计，有接口描述、接口方法、请求参数说明、返回参数说明等 |
| 15 |  | 接口设计-评审 |  | 包含内/外部接口设计，有接口描述、接口方法、请求参数说明、返回参数说明等 |
| 16 |  | 详细设计 | 详细设计说明书 | 包含代码说明，代码逻辑等内容，按模块细分 |
| 17 |  | 详细设计-评审 |  |  |
| 18 |  | 数据库设计 | 数据库设计说明书 | 含数据库创建脚本 |
| 19 |  | 数据库设计-评审 |  |  |
| 20 |  | 业务数据收集 |  | 业务数据准备 |
| 21 |  | 系统开发阶段计划 |  | 以项目管理系统的计划完成为准 |
| 22 |  | 系统设计判断会 |  | 含开发准入判定 |
| 23 |  | 系统设计判定会签表 | 系统设计判定会签表 |  |
| 24 | 系统开发 | 程序代码 | 代码 |  |
| 25 |  | 系统功能手册 | 系统功能手册 |  |
| 26 |  | 测试环境申请 |  | 通过系统进行申请 |
| 27 |  | 综合测试用例 | 综合测试用例 |  |
| 28 |  | 准入测试结果 | 准入测试结果 | 自主开发时由测试工程师主担准入测试 |
| 29 |  | 综合测试阶段计划 |  | 以项目管理系统的计划完成为准 |
| 30 |  | 系统开发判定会 |  | 含综测准入判定 |
| 31 |  | 系统开发判定会签表 | 系统开发判定会签表 |  |
| 32 | 综合测试 | 综合测试报告 | 综合测试报告 |  |
| 33 |  | 培训教案 | 培训教案 |  |
| 34 |  | 培训签到表 |  | 钉钉签到表、纸质版均可 |
| 35 |  | 业务测试用例 | 业务测试用例 |  |
| 36 |  | 准入测试结果 |  | 外包研发时由测试工程师主担准入测试 |
| 37 |  | UAT测试环境申请 |  | 通过系统进行申请 |
| 38 |  | 业务测试阶段计划 |  | 以项目管理系统的计划完成为准 |
| 39 |  | 综合测试判定会 |  | 含业测准入判定 |
| 40 |  | 综合测试判定会签表 | 综合测试判定会签表 |  |
| 41 | 业务测试 | 业务测试报告 | 业务测试报告 |  |
| 42 |  | 业务测试启动会报告编制 | 业务测试启动会报告 | 用户培训手册 |
| 43 |  | 业务测试启动会报告-评审 |  |  |
| 44 |  | 业务测试启动会及培训 |  |  |
| 45 |  | 培训签到表 |  | 钉钉签到表、纸质版均可 |
| 46 |  | 正式环境申请表 |  | 通过系统进行申请 |
| 47 |  | 实施推广及上线跟踪计划 |  | 以项目管理系统的计划完成为准 |
| 48 |  | 上线判定会 | 上线判定会签表 | 含实施准入判定 |
| 49 |  | 上线判定会签表 |  |  |
| 50 | 实施推广 | 实施推广宣导ppt | 实施推广宣导ppt |  |
| 51 |  | 实施推广宣导ppt-评审 |  |  |
| 52 |  | 实施推广宣导会 |  |  |
| 53 |  | 实施推广宣导签到表 |  |  |
| 54 |  | 上线跟踪表 | 上线跟踪表 | 系统功能使用、性能实现、问题点跟踪等内容 |
| 55 |  | 项目验收清单 | 项目验收清单 | 包含立项申请中要求的交付物、各个阶段判定资料等 |
| 56 |  | 项目验收报告 | 项目验收报告 |  |
| 57 |  | 项目总结报告 | 项目总结报告 | 含实施推广及系统使用情况数据 |
| 58 |  | 结项申请审批表 | 结项申请审批表 |  |
| 59 |  | 项目验收判定会 | 项目验收判定会签表 |  |
| 60 |  | 项目验收判定会签表 |  |  |
| 61 | 综合 | 项目日志 | 日报 | 里程碑计划、阶段计划监控、问题与依赖事项 |
| 62 |  | 项目周会 | 周报 | 每周召开 |

- 8.2、工作方式

8.2.1软件过程要求

乙方按照既有的（甲方或乙方提供均可）软件开发质量管理标准展开项目工作，该标准作为过程检核依据，相关工作内容和要求如下：

1）主要包含需求分析、系统设计、系统开发、综合测试、业务测试、实施上线等项目阶段，其中本次项目需要进行阶段判定的分别为需求分析判定、系统设计判定、系统开发判定、综合测试判定、上线判定、验收判定。

2）各项目阶段的判定表样式由甲方提供模板，乙方根据模板出具判定表并组织各项目阶段判定会，需邀请甲方项目组成员进行阶段判定，判定表需甲方项目管理办公室签字通过。

8.2.2开发进度要求

本项目需在系统服务商确定之日（N）起，N+6个月内完成开发、业务测试、上线准备并开始上线。

备注：如项目因乙方原因交付产生延期，自逾期之日起，乙方应以本合同总金额为基数，按每日千分之二为标准向甲方支付违约金，当违约金金额达到百分之二十时，甲方有权单方终止本合同，由此导致的甲方所有损失均由乙方承担。如项目因甲方原因导致延期，双方协商后调整项目计划。

各地区实施上线（试运行）稳定运行四周以上才进行各地区上线判定工作，所有地区上线判定通过后，需稳定运行三个月后进行验收工作。

8.2.3项目进度控制

乙方需于每周五中午前制定下周的日计划提供给甲方；乙方需组织项目日会，通报当天工作完成情况；乙方需组织参与每周一次的周例会并由项目经理发送工作进度周报、每月一次的月例会进行沟通和进度通报，控制项目进度。

- 8.3、人员要求

8.3.1人员驻场要求

1）乙方应派合格的技术人员到甲方现场进行驻场开发，根据项目计划，在项目每阶段乙方需要根据以下要求安排人员驻场。

- 项目经理须经过甲方面试并同意，方可担任项目经理；

- 项目经理必须全程驻场；

- 需求分析阶段：安排需求分析师、项目经理驻场；

- 系统设计&开发阶段：安排项目经理、需求分析师、开发人员驻场；

- 业务测试：安排项目经理、测试人员、开发人员驻场；

- 实施上线：安排项目经理、实施人员驻场。

2）乙方人员变更需向甲方申请，经甲方同意后方可变更。

8.3.2人员异动要求

项目开发组织由乙方完成，包括开发、培训、实施。

1）项目人员投入及时性及稳定性要求

①项目合同自签订之日起，乙方应安排报价核心骨干成员（以乙方应标时提供的人员为准）在一个月内陆续到岗。如遇个人特殊情况，经过甲方同意，原则上同意使用相同工作年限、相同级别、类似工作经验人员替换。

②项目启动后，乙方应保障项目成员稳定。项目成员原则上不允许超过30%人员变动（算法：团队20人×30%=6人），且人员更换需同甲方协商并经过甲方同意，同时乙方需要承担工作交接产生的各种风险。如出现较大人员异动，双方协商解决。

8.3.3差旅费管理

乙方在项目期间因甲方业务需要所发生的差旅费用，由乙方自行承担。

- 8.4、开发质量

乙方须确保系统功能综测完毕，交付业务测试的百功能Bug率（包含1至5级Bug，及反复Bug）原则上控制在30%以下，如发生百功能Bug率大于30%，经甲方判断系乙方原因造成，按每超过1%考核合同总额的千分之一为标准向甲方支付违约金。当违约金的项目总金额达到百分之二十时，甲方有权单方终止本合同，由此导致的甲方所有损失均由乙方承担。

- 8.5、项目变更

在项目开发过程中甲方的业务需求变更，须遵循下列步骤：

1、甲方对变更情况进行说明，并由项目组评估需求变更对项目进度、预算的影响，出具需求变更单。

2、功能变更所需的金额累计≤项目合同金额的15%，乙方需要在甲方确认变更后无条件执行变更。如果变更功能所需的金额累计＞项目合同金额的15%，超过15%以上部分，乙方要求调整项目合同金额，则在双方确认合同调整的情况下，生效变更。

3、乙方执行变更必须在接到甲方的书面通知之后进行。

- 九、培训

- 9.1、培训内容

技术培训：

乙方将对相关技术人员提供有针对性的技术培训。在设备、系统软件、应用软件安装调试时，对甲方和维护相关技术人员提供现场培训或其它方式培训，受培训人员在培训后能独立完成相应的技术工作。乙方将对甲方技术人员进行系统的总体架构、业务流程、接口、系统管理维护、配置、备份、安全管理、用户操作训练、常见问题处理方法等方面的培训。

用户培训：

乙方根据甲方的业务用户进行培训，保证用户掌握软件的使用。讲解与实际操作演示相结合。使用户在理论及实践上完成从感知到认知的过程，使其能熟练使用系统。

按培训对象来具体培训应包括但不限于以下内容：

| 培训课程 | 培训内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员培训 | 系统工作原理介绍 | 本工程涉及的软硬件环境、连接关系、工作原理等。 |
|  | 数据库系统管理 | 数据库要求、参数配置、备份、恢复等。 |
|  | 应用原理及数据结构 | 概要设计、数据库结构等。 |
|  | 应用软件设计开发 | 程序设计、数据库设计、环境搭建、应用模块部署、流程定制、门户开发等。 |
|  | 应用软件操作 | 业务管理、元数据管理、工作流管理、接口管理、任务队列管理、系统管理等。 |
|  | 业务处理流程 | 如何利用系统完成具体业务设计等。 |
|  | 报表工具 | 报表工具的配置、使用等。 |
| 应用管理员培训 | 各应用模块维护和管理等。 |  |
| 普通用户培训 | 系统基本操作方法、数据查询、申请、审核审批及移动端的使用等。 |  |
| 领导层培训 | 流程审批、报表查看、移动端使用等。 |  |

- 9.2、培训地点、对象、组织、时间、方式

系统安装调试完成后，根据实际情况，甲乙双方协商安排培训时间、地点，培训对象由甲方提供，培训组织安排由甲方负责。培训地点在甲方位于武汉或广州市的公司内，培训方式是现场授课，网上教学为辅助方式。乙方应在项目开展培训前制定培训内容计划，并提前向甲方交付《用户操作手册》和发布网络培训教材。乙方在完成系统整体培训后向甲方交付《项目培训报告》。

- 9.3、培训效果

技术培训：最终甲方和维护技术人员独立完成相应的系统运维工作。

用户培训：受培训人员在培训后能熟练业务操作，并能达到可以继续为其他人作培训的能力。

在各阶段的培训结束之后，乙方将对培训效果进行检验。具体措施包括培训考试、上机模拟检验等方式。

- 十、项目验收

- 10.1、验收标准

系统功能验收以甲乙双方签字确认的《需求规格说明书》为验收依据，系统非功能需求依据本技术任务书验收，以验收会议结论（或正式移转）为验收结论。具体各阶段验收标准：

| 实施阶段 | 主要交付成果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.项目准备 | 1. 项目实施计划 | 双方项目经理签字确认 |
| 2.分析/设计 | 1. 《需求规格说明书》 | 甲乙双方项目经理签字确认 |
| 3.配置/开发/测试 | 1. 系统安装部署详细说明文档 2. 配置说明文档 3. 开发说明文档 4. 系统&业务测试说明书 | 双方项目经理签字确认 |
| 4.培训 | 1. 用户操作手册 2. 培训课件/教材 | 由业务需求负责人签字确认后，甲方项目经理签字确认 |
| 5.上线 | 1. 软件环境确认报告 2. 硬件环境确认报告 3、系统性能确认报告 | 双方项目经理签字确认 |
| 6.移交 | 1. 上线报告 2. 验收报告 3. 功能会签单 4. 软件问题报告 5. 系统问题分析报告 | 甲乙双方签字确认 |

- 10.2、验收方式

项目采取整体验收的方式，乙方需提供在文档资料中所列出的各阶段的技术文档，验收合格后项目将整体交付给甲方使用。

- 10.3、验收文档

验收前乙方要向甲方交付项目全套源代码（包含乙方自有产品源代码、自有框架源代码、开发说明文档、系统部署文档等）、全套数据库设计文档（包含完整的数据字典、存储过程、视图等），代码及数据库经过甲方验证能正常、稳定运行后，由双方签订《最终验收报告》。

涉及产品源代码与自有框架源代码部分由双方签订保密协议。

- 十一、维护

- 11.1、维护类型

免费升级与故障处理：项目整体通过验收之日起一年内乙方提供本项目系统软件的免费升级和故障处理。

- 11.2、维护目标

在本协议范围内的应用系统出现故障时，乙方应提供及时而完善的服务，保证系统正常运行。

- 11.3、维护范围

本协议规定的项目范围全部内容及合同中软件产品功能需求的内容。

- 11.4、维护方式/ 内容

- 乙方为甲方提供每季度执行一次远程系统优化分析服务、每半年一次执行远程或现场系统应用健康检查服务，以及日常的系统用户支持服务。

- 乙方为用户提供7×24小时的免费电话热线、Email、传真、远程调试等形式的技术支持；。乙方对本项目范围内的系统定制软件的BUG提供终身免费维护。

- 当远程支持不能解决问题时，乙方须在24小时内派技术人员到现场解决问题。

- 乙方主动及时向甲方提供软件升级和Bug信息，给出技术咨询、软件升级、Bug管理、架构优化和性能调整等服务方式和服务承诺。

- 乙方须根据以下故障等级处理甲方所遇到的故障问题，并在规定的解决时间内处理完成，否则视为违约：

| 服务等级 | 说明 | 解决时间 | 服务覆盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急 | 紧急问题是指系统无法工作或受到严重影响，对甲方的业务有严重影响，用户不能执行日常工作，或者有严重的，负面的业务/财务影响。用户也不能通过其他方式执行日常工作。同时也包括影响监管及时报送的问题。 | 2小时 | 7×24×365 |
| 高 | 指非紧急的甲方服务，系统无法工作或受到影响。对甲方业务有一定影响。用户在执行日常操作时有困难且在问题解决之前能够进行其他工作。 | 8小时 | 7×24 |
| 中 | 指非紧急的服务，系统无法工作或受到影响，对甲方的业务没有直接影响。问题给甲方的员工带来了不便，用户可以通过其他方式执行日常工作。 | 3个工作日 | 5×8 |
| 低 | 甲方要求非紧急的额外的服务与功能。 | 7个工作日 | 5×8 |

- 11.5 运维费用说明

在本次项目报价中需包含整体项目的年度运维费、单次故障处理人日费用、免费运维期间新需求的人天费用，并承诺免费运维期过后的运维费报价不得高于本项目所提供的报价，同时严格按照异常响应等级执行，甲方保留考核权利。

- 十二、版权

- 12.1知识产权

乙方须提供完整的应用程序相关的全套源代码和开发说明文档，提供数据库构建脚本，并完全开放数据库。本项目所有的源代码需要向甲方提供，乙方已经申请版权的归乙方，其它版权共有，对于乙方已申请版权的部分的源码，双方签订保密协议，甲方不得向第三方泄露，否则承担相应法律责任。

- 12.2授权许可

本次系统项目，包含甲方集团双机部署的需求。乙方不得限制甲方在集团范围内部署场景数、使用的用户数量、并发数量、数据流量等。

- 十三 报价、付款方式

- 13.1 报价要求：

- 系统服务商提供完整解决方案。

2）对项目角色人日单价报价，承诺项目验收日起未来三年内该报价有效。

3）对未来可能使用到的第三方软件的资费进行预计。

- 13.2 付款方式：

1）系统服务商合同签订后，进场进行需求调研后，出具需求规格说明书，由甲乙双方签字确认后，一周内发起合同总价30%的付款申请。在项目完成开发，业务测试判定通过后，一周内发起合同总价30%的付款申请。项目验收通过后，一周内发起合同总价30%的付款申请。

2）项目验收后，满一年保期满甲方支付合同总价10%的余款。

- 十四 违约

违约给东风物流集团造成损失，系统服务商按约定条款赔偿，未尽事宜友好协商，保留通过法律途径维护合法权益。

附件：

《采购融合升级二期项目需求任务书》

《交付与责任划分》